2023 年度衔接资金项目清单

| 序号 | 项目 名称 | 项目单位 | 实施 地点 | 实施 期限 | 主要建 设任务 | 资金规模及来源 （万元） |  |  |  |  |  | 绩效目标 | 受益 对象 |  | 联农带农机制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合计 | 中央衔接资金 | 省级衔接资金 | 市级衔接资金 | 县级衔接资金 | 其他 |  | 村数 | 人数 |  |
| 1 | 上港村村内生产路维修硬化项目 | 下港镇上港村 | 上港村 | 2023年 | 投资40万元维修水毁村内道路长670米，路宽3米、0.15米厚。 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1.产出数量指标：维修硬化道路 2000平方米。 2.产出数量指标：维修道路护堰260米。 3.产出质量指标：合格工程 4.受益群众满意度指标：满意 | 1 | 1100 | 1.改善350户1100名村民生产生活条件。 2.有利于增产增收，持续巩固脱贫成效。 |
| 2 | 盘坡村大口井垒砌及灌溉水渠维修项目 | 下港镇盘坡村 | 盘坡村 | 2023年 | 1、投资15万元磊砌维修二果园门口、希望小学路口大口井 2个。 2、投资5万元维修农田灌溉水渠100米 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1.产出数量指标：维修灌溉水渠100米。 2.产出数量指标：磊砌维修大口井2座。 3.产出质量指标：合格工程 4.受益群众满意度指标：满意 | 1 | 895 | 1.提高脱贫人口的生产设施水平，提升生产生活环境。 2.促进脱贫人口稳定增收。 3.引导群众发展符合当地实际的特色产业，有利于壮大村集体经济 |
| 3 | 西祥沟村村内道路及灌溉水渠维修项目 | 下港镇西祥沟村 | 西祥沟村 | 2023年 | 1、投资15万元维修陈家沟自然村内道路。 3、投资5万元，维修村广场侧灌溉水渠80米 | 20 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 1.产出数量指标：维修硬化道路1700平方米。 2.产出数量指标：维修灌溉水渠80米。 3.产出质量指标：合格工程 4.受益群众满意度指标：满意 | 1 | 863 | 1.改善村民生产生活条件。 2.可改善262户863名村民农田灌溉条件。 3.增产增收，巩固脱贫成效，实现共同富裕。 |
| 4 | 勤村村产业路维修硬化项目 | 下港镇勤村村 | 勤村村 | 2023年 | 整修村内生产路路基，硬化3.0米宽，150mm厚混凝土道路2200平方米。 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1.产出数量指标：硬化道路2200平方米。 2.产出质量指标：合格工程 3.受益群众满意度指标：满意 | 1 | 322 | 1.提高脱贫人口的生产设施水平，提升生产生活环境。 2.引导群众发展符合当地实际的特色产业 |
| 5 | 石槽村村内生产路维修硬化项目 | 下港镇石槽村 | 石槽村 | 2023年 | 1、投资10万元，维修硬化村内道路62米，4米宽，0.18米厚 2、投资10万元，路堰加固维修200米 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1.产出数量指标：维修硬化道路250平方米。 2.产出数量指标：维修道路护堰200米。 3.产出质量指标：合格工程 4.受益群众满意度指标：满意 | 1 | 669 | 1.改善220户669名村民生产生活条件。 2.有利于增产增收，持续巩固脱贫成效。 |
| 6 | 杨台村果蔬日光温室大棚项目 | 下港镇杨台村 | 杨台村 | 2023年 | 新建日光温室大棚2个，总建设面积1100平方米 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1.产出数量目标：大棚2个，1100平方米 2.产出质量目标：合格工程 3.效益指标：带动周边农户发展特色产业 | 1 | 31 | 1.项目收益分红。 2.带动周边农户发展特色林果经济。 3.增加村集体收入，发展公益事业惠及群众 |
| 7 | 茅茨舍村产业路及灌溉机井项目 | 下港镇茅茨舍村 | 茅茨舍村 | 2023年 | 1.硬化产业路1200平方米 2.新打机井1眼，机井配套水泵、电缆、管道等设施。 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1.产出数量指标：硬化产业道路1200平方米。 2.产出数量指标：机井1眼。 3.产出质量指标：合格工程 4.受益群众满意度指标：满意 | 1 | 1500 | 1.提高脱贫人口的生产设施水平，提升生产生活环境。 2.引导群众发展符合当地实际的特色产业 |
| 8 | 保家庄村姜芽温室大棚项目 | 下港镇保家庄村 | 保家庄村 | 2023年 | 新建温室姜芽大棚1个，12米X16米，总建设面积192平方米 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1.产出数量目标：姜芽大棚1个，192平方米 2.产出质量目标：合格工程 3.效益指标：带动周边农户发展庭院加工经济 | 1 | 1029 | 1.项目收益分红。 2.带动周边农户发展庭院姜芽加工经济。 3.增加村集体收入，发展公益事业惠及群众 |
| 9 | 黄芹村生产路维修硬化项目 | 下港镇黄芹村 | 黄芹村 | 2023年 | 1.投资20万元维修硬化大门寨2.5米宽生产路700米，厚15厘米。 2.投资20万元维修硬化南天门2.5米宽生产道路700米，厚15厘米。 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1.产出数量指标：硬化道路3500平方米。 2.产出质量指标：合格工程 3.受益群众满意度指标：满意 | 1 | 1060 | 1.提高脱贫人口的生产设施水平，提升生产环境。 2.促进脱贫人口稳定增收，引导群众发展符合当地实际的特色产业。 |
| 10 | 过马滩村村内生产道路维修硬化项目 | 下港镇过马滩村 | 过马滩村 | 2023年 | 投资40万元， 1.硬化宽3.5米，厚0.15米的生产道路500米。 2.整修高2.5米河道顺河堰150米。 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1.产出数量指标：维修硬化道路1750平方米。 2.产出数量指标：维修顺河护堰150米。 3.产出质量指标：合格工程 4.受益群众满意度指标：满意 | 1 | 917 | 1.改善263户917名村民生产灌溉用水条件。 2.有利于增产增收，持续巩固脱贫成效。 |
| 11 | 陈寺峪村村内产业路硬化项目 | 下港镇陈寺峪村 | 陈寺峪村 | 2023年 | 投资40万元，硬化2米宽，12厘米厚生产道路2000米。 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1.产出数量指标：硬化生产路4000平方米。 2.产出质量指标：合格工程 3.受益群众满意度指标：满意 | 1 | 430 | 1、改善110户430名村民生产生活条件。 2、有利于增产增收，持续巩固脱贫成效。 |
| 12 | 彭家庄村产业路维修硬化项目 | 下港镇彭家庄村 | 彭家庄村 | 2023年 | 投资60万元维修硬化宽2.5米，厚0.15米生产路长2300米，总计5900平方米。 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1.产出数量指标：维修硬化道路4750平方米。 2.产出质量指标：合格工程 3.受益群众满意度指标：满意 | 1 | 1300 | 1.改善420户1300名村民生产生活条件。 2.有利于增产增收，持续巩固脱贫成效。 |
| 13 | 马蹄峪村生产路维修硬化项目 | 下港镇马蹄峪村 | 马蹄峪村 | 2023年 | 投资40万元维修硬化小北峪、河南、凉泉自然庄生产路1200米，宽3米，厚0.15米 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1.产出数量指标：维修硬化生产路3600平方米。 2.产出质量指标：合格工程 3.受益群众满意度指标：满意 | 1 | 976 | 1.改善326户976名村民生产生活条件。 2.有利于增产增收，持续巩固脱贫成效，实现共同富裕。 |
| 14 | 泰山景区黄前镇 邱家庄村2023年 光伏发电 | 黄前镇邱家庄村 | 村委房顶 | 2023年5月至2023年10月 | 1、新建30KW光伏发电系统； | 15 |  |  | 15 |  |  | 光伏发电项目建成后，预计年收益1.54万元左右，主要用于帮扶脱贫享受政策户，剩余用于村级公益事业。 | 1 | 24 | 光伏项目收益主要以差异化分红方式帮扶建档立卡脱贫享受政策户14户24人，剩余用于村级公益事业。 |
| 15 | 泰山景区黄前镇 邱家庄村2023年 硬化生产路项目 | 黄前镇邱家庄村 | 一组南山、 二组西沟、 三组南峡峪、 四组上北山环山路 | 2023年5月至2023年10月 | 1、硬化村内四个组生产路：1000米长，宽2.5米，厚15厘米。 | 40 |  |  | 40 |  |  | 生产路硬化后，将方便全体村民生产、生活。 | 1 | 24 | 硬化生产路为普惠型项目，方便全体村民生产、生活。 |
| 16 | 泰山景区黄前镇 大北岭村2023年 公益基础设施修路项目 | 黄前镇大北岭村 | 环山路从里泉子沟至大北岭水库 | 2023年5月至2023年10月 | 硬化环山路从里泉子沟向东延伸至大北岭水库，长度约1.5公里，宽4米、厚15厘米。 | 40 |  |  | 40 |  |  | 项目建成后，将方便全体村民生产、生活，服务于当地特色产业发展。 | 1 | 1222 | 普惠型项目，方便全体村民生产、生活。 |
| 17 | 泰山景区黄前镇 宋家庄村2023年 公益基础设施修路项目 | 黄前镇宋家庄村 | 村内棉花峪、鸡爪峪、宣子崖、郭家庄、宋家庄老庄、裴家峪、南裴家峪、小辛庄道路 | 2023年5月至2023年10月 | 村内道路铺设沥青，长2405米，厚4厘米，面积7298平方米。 | 40 |  |  | 40 |  |  | 项目建成后，将方便全体村民生产、生活。 | 1 | 2820 | 普惠型 项目，方便全体村民生产、生活。 |
| 18 | 李家泉村平安产业园果蔬种植及加工配套设施项目 | 大津口乡李家泉村 | 李家泉村平安产业园（8组原东果园） | 2023年5月至2023年10月 | 1、果蔬分拣车间三个共计360平方米。2、35米*11米双架双膜钢结构蔬菜大棚两个，565平方米。3、、生产路1200平方米。4、4135立方米菌类专用恒温库及设备一套 | 120 |  |  |  | 120 |  | 项目建成后，预计年收益7.5万元左右，增加了村集体收入，安置有劳动能力的贫困家庭村民以务工的方式 | 1 | 1167 | 项目实施后，预计每年可实现净收益7.5万元左右，通过安置有劳动能力的贫困家庭村民以务工的方式增加收入。同时也增加了村集体收入。 |
| 19 | 上梨园村螭霖鱼园区改造提升项目 | 上梨园村 | 上梨园村 | 2023年年底前完成 | ①需要修复6间房屋（长24米宽5米）。 ②修复螭霖鱼养殖池8个深度均为1.5米，分别为1号池（长14米宽12米），2号池（长14米宽6米），3号池（长13米宽13米），4号池（长10米宽8米），5号池（长13米宽6米），6号池（长13米宽5米），7号池（长10米宽4米），8号池（长6米宽5米）。 ③引水水渠修复（大直沟水库引水）。 ④约200米道路配套改善。 | 30 | 30 |  |  |  |  | 项目实施后将进一步壮大所在村集体经济，为所在村全面发展奠定扎实基础 | 1 | 1500 | 该项目为专项项目，项目建成后将成为村集体经济进一步壮大，带动村民更好发展的重要设施 |
| 20 | 李家庄村生态大棚项目 | 李家庄村 | 李家庄村 | 2023年年底前完成 | ①建设高标准生态大棚一座（长55米、宽18米）北面、东面有自然墙体可利用，无需再筑墙，可节约投资成本1/4。 ②利用节省的资金，预计投资2万元维修吊机（上料用），既节省了土地又打造了景观。 ③预计投资4万元购买多肉植物和圣女果等品种，用于棚内种植及后续销售。 | 30 | 30 |  |  |  |  | 项目实施后将进一步壮大所在村集体经济，为所在村全面发展奠定扎实基础 | 1 | 318 | 该项目为专项项目，项目建成后将成为村集体经济进一步壮大，带动村民更好发展的重要设施 |
| 21 | 双山村乡村旅游与民宿开发项目 | 双山村 | 双山村 | 2023年年底前完成 | 项目总投资50万元，全部为上级财政补助资金。项目占地2亩，位于双山村委旁，利用2套四合院式的闲置民房，打造民农副产品产销体验基地。 | 30 | 30 |  |  |  |  | 项目实施后将进一步壮大所在村集体经济，为所在村全面发展奠定扎实基础 | 1 | 257 | 该项目为专项项目，项目建成后将成为村集体经济进一步壮大，带动村民更好发展的重要设施 |
| 22 | 谷山村农产品粗加工车间项目 | 开山村 | 开山村 | 2023年年底前完成 | 修建库长25米，宽15米，高9米，容量400吨恒温库一座，建地面积约400平，容积约3600m³，主要以樱桃、板栗存放为主。 | 30 | 30 |  |  |  |  | 项目实施后将进一步壮大所在村集体经济，为所在村全面发展奠定扎实基础 | 1 | 1006 | 该项目为专项项目，项目建成后将成为村集体经济进一步壮大，带动村民更好发展的重要设施 |
| 23 | 开山村恒温冷库项目 | 谷山村 | 谷山村 | 2023年年底前完成 | 建设农产品粗加工厂房项目，主营农产品粗加工。 | 30 | 30 |  |  |  |  | 项目实施后将进一步壮大所在村集体经济，为所在村全面发展奠定扎实基础 | 1 | 776 | 该项目为专项项目，项目建成后将成为村集体经济进一步壮大，带动村民更好发展的重要设施 |
| 24 | 西圈村农产品粗加工车间项目 | 西圈村 | 西圈村 | 2023年年底前完成 | 建设农产品粗加工厂房项目，主营农产品粗加工。 | 30 | 30 |  |  |  |  | 项目实施后将进一步壮大所在村集体经济，为所在村全面发展奠定扎实基础 | 1 | 687 | 该项目为专项项目，项目建成后将成为村集体经济进一步壮大，带动村民更好发展的重要设施 |
| 25 | 2023年泰山景区大津口乡大津口村泰山天花（灰树菇）增设附属设施项目 | 大津口乡大津口村 | 大津口村南岗 | 2023年5月至2023年10月 | 1、建设开挖排水沟和修建垒砌拦水的水泥石墙300平方米；2、新挖水井1座，规格150米；3、铺设电缆和购买电机1个 | 20 |  |  |  | 20 |  | 该项目是2023年泰山景区大津口乡大津口村泰山天花（灰树菇）增设附属设施项目，间接带动村民进行食用菌、中草药、林下生态养殖种植和旅游业，提高了农民收入。 | 1 | 3000 | 通过本项目建设，带动村集体经济发展。依托发挥区位优势，将食用菌产业打造成特色鲜明的农业支柱产业，带动集体经济持续增收，壮大集体经济 |
| 26 | 2023年泰山景区大津口乡范家庄村路灯安装项目 | 大津口乡范家庄村 | 大津口乡范家庄村 | 2023年5月至2023年10月 | 安装452盏路灯。施工要求建设452盏路灯。 | 40 |  |  | 40 |  |  | 项目建成后，将方便全体村民生产、生活。 | 1 | 1890 | 改善群众生产生活条件，为进一步发展打好基础。 |
| 27 | 2023年春季雨露计划 | 泰山景区 | 泰山景区 | 2023年5月至2023年6月 | 为符合条件的55名在校学生提供每人1500元补助 | 11 |  | 11 |  |  |  | 项目实施将更好提升困难人口就业能力，改善发展条件 | 55 |  | 项目实施将更好提升困难人口就业能力，改善发展条件 |
| 28 | 2023年秋季雨露计划 | 泰山景区 | 泰山景区 | 2023年10月至2023年12月 | 为符合条件的55名在校学生提供每人1500元补助 | 11 |  | 11 |  |  |  | 项目实施将更好提升困难人口就业能力，改善发展条件 |  |  | 项目实施将更好提升困难人口就业能力，改善发展条件 |
| 29 | 困难群众过暖冬 | 泰山景区 | 泰山景区 | 2023年12月 | 为符合条件的困难人员发放取暖补贴 | 6 |  |  |  | 6 |  | 提高困难群众生活质量 | 200 |  | 提高困难群众生活质量 |
| 30 | 有线电视 | 泰山景区 | 泰山景区 | 2023年5月至12月 | 为符合条件的因难人员补贴有线电视费 | 6 |  |  |  | 6 |  | 提升困难群众生活质量 | 800 |  | 提升困难群众生活质量 |
| 31 | 公益岗位 | 人力资源和社会保障部 | 泰山景区 | 2023年1月至12月 | 为困难人员公益岗位提供补贴 | 186.52 |  | 75 | 111.52 |  |  | 提高困难群众就业率，增加收入 | 200 |  | 提高困难群众就业率，增加收入 |